福建片仔癀化妆品有限公司

配电室变压器增容和低压线路设计

邀

标

文

件

编号：FPH2019-GCD -01

福建片仔癀化妆品有限公司

2019年  5  月  24  日

目 录

第一部分 报价邀请书

第二部分 报价人须知

一、报价人须知前附表

二、报价文件的编制

三、报价文件的递交

四、报价评定和中标人的选定

五、合同的签订

六、解释权

第三部分  附件

1、附件1投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

2、附件2法定代表人资格证明书

3、附件3设计项目负责人身份证明

4、附件4授 权 委 托 书

5、附件5报价书

第一部分 报价邀请书

1、招标条件

我司是漳州国有企业，现依据《企业内部控制手册》，参照相关法律法规等规定，决定对配电室变压器增容和低压线路设计工作进行邀标，现邀请合格的报价人进行密封报价，有意向参与报价竞争并符合本邀标文件要求的报价人，请认真阅读本邀请招标文件，并向我公司提交报价单及相关资料，我公司将根据报价人的报价及本邀标文件约定的评审原则选定中标人。不管最终被选中否，报价过程所产生的费用均由报价人自行承担。

一、项目概况：

1.项目名称：配电室变压器增容和低压线路设计。

2.招标人：福建片仔癀化妆品有限公司

3.建设地点：漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司厂房

4.设计周期：20日历天；

二、招标范围和内容：本工程为1.配电室增容1台1600KVA变压器及配套设施（高、低压柜及电表）工程设计；2低压路线设计,母线从配电室新增变压器的低压柜至三楼车间锅炉房配电柜,要求含有低压配电柜和生产设备电源线路，该母线用于电锅炉250KW，伊喀拓1000乳化机组70KW，油水锅11KW、二级水处理设备10KW、蒸汽转换器5KW等生产设备。设计方须完成线路路径图以及初设（含概算）、施工图设计及后续服务、施工期间的指导及现场配合服务等工作内容。

三、资质等级要求：

1.本次邀标要求具备建设行政主管部门核发的电力行业工程设计乙级及以上资质或电力行业送、变电工程专业设计乙级及以上资质；具有独立法人企业。

2.投标人拟担任本邀标项目的设计负责人应具备有效的相关专业职称证书，并提供近用工合同证明为本单位人员。

3.本项目不接受联合体。

4.开标日前三年内,投标人具有独立承担过与招标项目相同及以上电压等级的变（配）电项目设计3个并已投运。

四、评选办法：最低价中选法。

五、参加邀标需提交的材料：合格有效的企业法人营业执照、有效的资质证书、法定代表人资格证明（如果法人未到场须提供授权委托书及受委托人身份证复印件）。以上所有资料复印件提交时均需加盖法人单位公章。

六、投标报价：参选报价形式以固定总价报价, 包干方式。投标报价如果高于国家标准取费的100%（以我司工程预估总价150万元为基数，根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订）》的相关规定来计算设计费，设计费=工程预估总价*9万/200万元（收费基价）*1.2（电力专业系数）*0.85（复杂系数，简单）*优惠率），按废标处理。

七、邀请招标文件发出时间、地点：邀请书文件将于2019年  5  月  24  日由福建片仔癀化妆品公司发出。

八、接受报价文件时间：2019年  5   月  29  日16时00分前。逾期送达的报价文件不予接受。报价文件报送地址：

福建片仔癀化妆品有限公司企管部  0596-2303100

地址：福建省漳州市琥珀路7号

邮编：363000

九、凡对比选文件有疑问的请用电话与我单位联系：福建片仔癀化妆品有限公司工程设备部

联系人：周先生、邹先生      电  话：0596—2633320  13656001732

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：配电室变压器增容和低压线路设计 建设单位：福建片仔癀化妆品有限公司 邀请招标文件编号：FPH2019-GCD-01 |
| 3 | 建设地点： | 漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司厂房 |
| 4 | 设计周期 | 20日历天 |
| 5 | 报价人参选资格 | 1.本次邀标要求具备建设行政主管部门核发的电力行业工程设计乙级及以上资质或电力行业送、变电工程专业设计乙级及以上资质；具有独立法人企业。 2.投标人拟担任本邀标项目的设计负责人应具备有效的相关专业职称证书，并提供近用工合同证明为本单位人员。 3.本项目不接受联合体。 4.开标日前三年内,投标人具有独立承担过与招标项目相同及以上电压等级的变（配）电项目设计3个并已投运。 |
| 6 | 报价书及相关资料 | （1）、企业法人营业执照（复印件加盖公章）； （2）设计资质等级（复印件加盖公章）； （3）、报价书（原件、按邀请招标文件提供的格式填写）； （4、授权委托书（按邀请招标文件提供的格式填写） 备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。 |
| 7 | 投标报价 | 本项目设计费采用固定总价报价，包干方式。投标报价如果高于国家标准取费的100%（以我司工程预估总价150万元为基数，根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订）》的相关规定来计算设计费，设计费=工程预估总价*9万/200万元（收费基价）*1.2（电力专业系数）*0.85（复杂系数，简单）*优惠率），按废标处理。 |
| 8 | 招标范围和内容 | 本工程为1.配电室增容1台1600KVA变压器及配套设施（高、低压柜及电表）工程设计，具体详见供电公司提供的增容方案；2.低压路线设计,母线从配电室新增变压器的低压柜至三楼车间锅炉房配电柜,要求含有低压配电柜和生产设备电源线路，该母线用于电锅炉250KW，伊喀拓1000乳化机组70KW，油水锅11KW、二级水处理设备10KW、蒸汽转换器5KW等生产设备。设计方须完成线路路径图以及初设（含概算）、施工图设计及后续服务、施工期间的指导及现场配合服务等工作内容。 |
| 9 | 设计费计算及支付 | 1.本合同的设计费： （1）施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人在收到施工图后7日内支付合同价格总额的50％； （2）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内支付合同价格总额的50％； 发包人付款前，设计人应提供相应金额的增值税专用发票。 |
| 10 | 设计费 | 1.设计费的投标报价包括完成本邀标项目设计所有工作量和提供全套设计文件（包括方案设计、初步设计、施工图设计）及后续服务的全部费用，主要包括： (1)本工程设计的全部费用； (2)提供施工招标所需工程说明、相应图纸； (3)由设计人支付的所有税费； (4)施工期间驻现场设计代表及提供变更设计等后续服务的费用； (5)所有为工程设计所必需的专利及专题研究费； (6)与本工程有关的相关费用； 2.在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。若邀标人根据实际情况需变更、增减设计量，中选人应无条件执行。 |
| 11 | 报价方式 | 密封报价 |
| 12 | 报价文件递交地点 | 福建片仔癀化妆品有限公司企管部 地址：福建省漳州市琥珀路7号 邮编： 363000 |
| 13 | 报价文件评定时间： | 报价截止期后7个工作日内 地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室 |
| 14 | 报价评定办法： | 评审小组根据最低价中标原则形成评审意见，报请公司领导批准 |
| 15 | 报价截止期： | 2019年 5 月 29 日16时00分前 |
| 16 | 报价有效期： | 报价截止期后30日历天 |

二、 报价文件的编制

1、要求：

1.1  报价人应仔细阅读邀标文件的所有内容，按邀标文件的要求提供报价文件并保证所提供全部资料的真实性，以使报价对邀标文件做出实质性响应，否则其报价将被拒绝。

1.2  报价单应采用A4纸质打印，并盖报价单位的公章和法人章。报价单的修改处须由经授权签署人或加盖经报价文件签署人书面确认的校对章。

三、报价文件的递交

1、报价文件的密封与标志：

1.1报价人应将报价文件及其它资料全部密封在一个外层包封中。

1.2包封上应注明：

（1）报价人的名称和地址

（2）报价文件编号

1.3包封口应加盖报价单位公章。

2、报价书递交截止期

2.1报价文件应在本须知前附表序号15中规定的日期和时间前按规定的地址送达。

2.2报价截止期后不予收取报价文件。

2.3报价文件的修改及退回：报价人可在报价截止期前，以书面形式修改和撤回其报价文件。

2.4在报价截止期后不得修改报价文件。

四、报价的评定和中标人的选定

1、报价文件的评定

1.1福建片仔癀化妆品有限公司根据项目特点设立评审小组进行评审，评审小组由公司工程建设内部招投标评审小组组成。对未被选中的报价人，评定人应于评定后2个工作日内予以书面或电话通知。

1.2报价文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份报价文件是否符合本须知的各项要求及是否响应了比选文件的要求，不符合要求的报价文件将被拒绝。凡由下列情况之一者，报价文件将被视为无效。

（1）未按邀标文件要求进行密封的。

（2）未盖法定代表人印章或法人单位公章的。

（3）报价文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖报价文件签署人印章的（此处所谓的实质性内容是指报价书）。

（4）经评审小组认定实质上不响应邀标文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

1.3评审原则：

本次邀标采用经评审最低投标价中标的方法选定中标单位；若报价最低者有两人以上(含两人)相同，则资质较高者为中选人；若资质相同，则采用抽签方式确定中选人。

五、 合同签订

1、合同授予标准

1.1有下列情况之一，另选报价人或另行报价邀请：

（1）未按选中通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的邀标文件中的有关条款。

1.2、中标通知

评定后福建片仔癀化妆品有限公司评审小组将以书面形式通知选中人确认其报价文件被接受。

2、合同的签署

2.1 被选中人于选中通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订配电室变压器增容和低压线路设计合同。

2.2 报价邀请书、中标人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

六、解释权：本报价邀请书的解释权属报价邀请方。

附件1

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |
| 基本情况简介： |

投标申请人：                          （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字或盖章）

日期：            年     月     日

注：须附上：投标申请人的营业执照、资质证书复印件加盖投标申请人单位公章。

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                         性别：     年 龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件加盖投标申请人单位公章。

投标申请人：               （盖章）

日期：        年     月    日

附件3

设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标申请人名称）

地址：________________（投标申请人地址）__

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________专业：________系            （投标申请人名称）   的拟担任           （投标项目名称）项目编号：       设计项目负责人并由其签署本项目投标申请的设计文件。

特此证明

注：附相关证书复印件加盖投标申请人单位公章。

投标申请人：             （盖章）

日期：        年    月    日

附件4

授 权 委 托 书

致：                    （投标人）：

本授权委托书声明：我  （姓名）　系    （投标申请人名称）   的法定代表人，现授权委托  （姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加       （项目名称）        的比选活动，委托代理人在本比选和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均承认并承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委权

特此委托。

委托代理人：          性别：      年龄：

单位：                  部门：        职务：

投标申请人：                   （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

日期：     年    月     日

后附：委托代理人身份证复印件并加盖投标申请人单位公章。

若为法定代表人亲自前来，则无需此授权委托书

附件5

报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标申请人名称 |  |
| 设计项目负责人 | 设计项目负责人：姓名： 职称证书： 证书编号： |
| 设计费报价 | 设计费报价= 元（含税） |

备注：选报价形式以固定总价报价, 包干方式。投标报价如果高于国家标准取费的100%（以我司工程预估总价150万元为基数，根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订）》的相关规定来计算设计费，设计费=工程预估总价*9万/200万元（收费基价）*1.2（电力专业系数）*0.85（复杂系数，简单）*优惠率），按废标处理。

投标人：                     （盖章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或其授权代理人     （签字或盖章）

日期：     年    月    日