福建片仔癀化妆品有限公司

办公楼外墙改造工程监理招标

比

选

文

件

编号： GCSBB-WJ-2019-0018

福建片仔癀化妆品有限公司

2019年 10 月 11 日

目 录

第一部分 比选报价

第二部分 报价人须知

一、报价人须知前附表

二、报价文件的编制

三、报价文件的递交

四、报价评定和中标人的选定

五、合同的签订

六、解释权

第三部分  技术规范

第四部分  附件

- 附件1 法定代表人授权书

- 附件2 报价书

第一部分  比选报价

1、比选条件

比选人是漳州国有企业，现依据《企业内部控制手册》，参照相关法律法规等规定，决定对 福建片仔癀化妆品有限公司办公楼外墙改造工程监理 工作进行比选，现邀请合格的报价人进行密封报价，有意向参与报价竞争并符合本比选文件要求的报价人，请认真阅读本比选文件，并向我公司提交报价单及相关资料，比选人将根据报价人的报价及本比选文件约定的评审原则选定中标人。不管最终被选中否，报价过程所产生的费用均由报价人自行承担。

（1）、本比选文件编号：  GCSBB-WJ-2019-0018

（2）、工程建设规模：福建片仔癀化妆品有限公司办公楼外墙改造工程，预算审核价1690073元【含暂列金14万元、暂估价9万元】，施工工期为120天。

（3）、监理范围和内容：该项目施工、竣工、工程结算审核、资料存档及缺陷责任期间全过程监理。具体为施工图纸及工程量清单所含内容（含施工过程中设计变更、签证增加等项目）；建设工程监理规范(GB50319-2013)中规定的工作内容，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、文明生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务。

（4）、监理服务期限：从监理委托合同签订之日起到工程竣工验收、工程结算审核完毕、资料归档完成以及缺陷责任期贰年止（从工程竣工验收合格之日起计）。

（5）、工程质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

（6）、监理服务费：

监理服务费=工程施工中标价×监理服务费率。（监理服务费最终以实际工程施工结算总价×监理服务费率为准）。

不管该工程是否提前或延期，监理服务费只根据工程造价变化做出调整，而不根据工期的变化作出调整，工期提前或延长不再计取提前或延期监理服务费。

（7）、比选文件发出时间、地点：比选文件将于2019年 10 月 11 日由福建片仔癀化妆品公司发出。

（8）、接受报价文件时间：2019年 10 月 15 日16时00分前。逾期送达的报价文件不予接受。报价文件报送地址：

福建片仔癀化妆品有限公司企管部  0596-2303100

地址：福建省漳州市琥珀路7号

邮编：363000

（9）、凡对比选文件有疑问的请用电话与我单位联系：福建片仔癀化妆品有限公司工程设备部

联系人：周先生、张先生      电  话：0596—2633320

第二部分 报价人须知

一、报价人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：福建片仔癀化妆品有限公司办公楼外墙改造工程监理 比选人：福建片仔癀化妆品有限公司 比选文件编号： GCSBB-WJ-2019-0018 |
| 2 | 报价方式 | 密封报价 |
| 3 | 报价人参选资格 | （1）具有营业执照； （2）具有监理综合甲级以上资质； （3）企业在漳具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，且有固定办公场所； （4）企业近三年内在经营活动中无不良行为记录，在漳从业期间无重大违法违规行为，未被评定为D级即严重失信中介机构，未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目； （5）本次比选不接受联合体投标。 |
| 4 | 报价书及相关资料 | （1）、企业法人营业执照（复印件加盖公章）； （2）、监理企业资质等级（复印件加盖公章）； （3）、报价书（原件、按比选文件提供的格式填写）； （4）、证明材料（企业在漳具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，且有固定办公场所）； （5）、承诺函（报价人未违反《报价人须知》第3（4）款相关资格的承诺）； （6）、授权委托书（按比选文件提供的格式填写） 备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。 |
| 5 | 监理服务费最高限价 | 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的收费标准作为最高限价，即监理服务费率按3.3%作为最高限价，超过最高限价的报价无效，按废标处。 |
| 6 | 付款方式 | ①工程竣工验收合格后支付至监理服务费的75%【注：本次监理服务费应以工程实际造价（应扣除暂列金、暂估价、甩项部分）*监理服务费率重新计取】； ②工程竣工结算审核完成、提交完整监理资料完成后支付至监理服务费（结算）的95%；（发包人付款前，监理人应提供的发票金额应为至监理服务费（结算）的100%）。 ③剩余5%待质量缺陷期满后30天内结清（均不计利息）。 备注：发包人每次支付监理服务费前，监理人应提供同等金额的符合财税政策要求的6%增值税专用发票。发包人在收到监理人开具相应金额的合法发票后，才予以支付相应的款项，否则发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，且逾期期间不计利息。 |
| 7 | 报价文件递交地点 | 福建片仔癀化妆品有限公司企管部 地址：福建省漳州市琥珀路7号 邮编： 363000 |
| 8 | 报价文件评定时间： | 报价截止期后7个工作日内 地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室 |
| 9 | 报价评定办法： | 评审小组根据本比选文件约定的评审原则形成评审意见，报请公司领导批准 |
| 10 | 报价截止期： | 2019年 10 月 15 日16时00分前 |
| 11 | 报价有效期： | 报价截止期后30日历天 |

二、 报价文件的编制

1、要求：

1.1  报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件并保证所提供全部资料的真实性，以使报价对比选文件做出实质性响应，否则其报价将被拒绝。

1.2  报价单应采用A4纸质打印，并盖报价单位的公章和法人章。报价单的修改处须由经授权签署人或加盖经报价文件签署人书面确认的校对章。

三、报价文件的递交

1、报价文件的密封与标志：

1.1报价人应将报价文件及其它资料全部密封在一个外层包封中。

1.2包封上应注明：

（1）报价人的名称和地址

（2）报价文件编号

1.3包封口应加盖报价单位公章。

2、报价书递交截止期

2.1报价文件应在本须知前附表序号10中规定的日期和时间前按规定的地址送达。

2.2报价截止期后不予收取报价文件。

2.3报价文件的修改及退回：报价人可在报价截止期前，以书面形式修改和撤回其报价文件。

2.4在报价截止期后不得修改报价文件。

四、报价的评定和中标人的选定

1、报价文件的评定

1.1福建片仔癀化妆品有限公司根据项目特点设立评审小组进行评审，评审小组由公司工程建设内部招投标评审小组组成。对未被选中的报价人，评定人应于评定后2个工作日内予以书面或电话通知。

1.2报价文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份报价文件是否符合本须知的各项要求及是否响应了比选文件的要求，不符合要求的报价文件将被拒绝。凡由下列情况之一者，报价文件将被视为无效。

（1）未按比选文件要求进行密封的。

（2）未盖法定代表人印章或法人单位公章的。

（3）报价文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖报价文件签署人印章的（此处所谓的实质性内容是指报价书）。

（4）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

1.3评审原则：经评审的最低投标价中标，若2家以上报价一致且为最低价时，以抽签的方式选定中标单位。

五、 合同签订

1、合同授予标准

1.1有下列情况之一，另选报价人或另行报价邀请：

（1）未按选中通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的比选文件中的有关条款。

1.2、中标通知

评定后福建片仔癀化妆品有限公司评审小组将以书面形式通知选中人确认其报价文件被接受。

1.3合同有关条款

（1）监理人员可以根据工程的进度安排分期到位，但不能影响工程监理正常的需要。

（2）总监理工程师及其它监理人员必须常驻项目现场，委托人将执行现场考勤签到制度，即项目监理人员每天向发包人书面签到，有特殊情况的，需书面报送并获得委托人同意；总监理工程师常驻项目现场每月不少于10天，每缺勤1天，支付违约金人民币500元。监理项目机构其它监理人员常驻项目现场每月不少于25天，每缺勤1天，支付违约金人民币300元。

（3）监理人应督促施工单位及时、正确、齐全的提供监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查。

（4）工程结构验收与初验由监理人组织委托人及有关部门参加。工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求,按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。

（5）监理人员必须对设计图纸进行严格认真的审查和研究，发现问题或有更好的合理化建议应积极及时向委托人提出。

（6）监理人应以施工合同约定的质量等级为监理控制目标，严格把关，落实旁站监理制度，确保工程质量。监理人员应做好现场安全文明施工方面的管理工作，若因怠于履行职责，使所监理工地受到通报批评，监理人应向委托人支付1000元人民币/次的违约金，若违约金未能弥补委托方损失的，监理单位应按委托方实际损失进行赔偿。

（7）本工程所使用的设备、建筑材料、装饰材料需书面报告委托人签字并盖章认可后，方可同意施工单位使用。若委托人检查发现设备、建材质量、规格、型号不符合设计要求或品牌不符合要求的，第一次监理人应向委托人支付1000元人民币的违约金,第二次支付违约金2000人民币，第三次出现上述问题的，委托人有权单方终止合同，监理人承担由此给委托人造成的全部损失。

（8）工程竣工结算时，监理人应按照本项目招标文件、施工合同及设计图等要求对结算审核材料进行审核。

（10）监理人应按照国家和省市的有关重点建设项目档案工作规范性文件的要求，作好监理全过程所形成的文件材料的收集、整理及归档工作，归档文件材料要求系统、完整、准确。

（11）施工期间，现场监理人员的人身意外伤害保险和其他保险由监理人负责办理并承担保险费，否则监理人应承担全部责任。委托人对监理人现场监理人员的人身意外伤害等安全责任，不承担任何责任。

（12）有以下行为之一均视为监理人违约，监理人应当按下表规定支付违约金。

| 序号 | 违约情形 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在工程实施阶段，监理人员应按监理规范的要求严格进行工程监理，若由于监理人员监理不力造成工程施工返工的、或导致工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿 | 每次按人民币2000元支付违约金，若违约金未能弥补委托方损失的，监理单位应按委托方实际损失进行赔偿。 |
| 2 | 需要旁站监督的却缺岗的 | 每次按人民币1000元支付违约金 |
| 3 | 监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的 | 每次按合同价的5%支付违约金；若违约金未能弥补委托方损失的，监理单位应按委托方实际损失进行赔偿。 |
| 4 | 在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误、弄虚作假或伪造签字的 | 每人次按合同价的10%支付违约金；若违约金未能弥补委托方损失的，监理单位应按委托方实际损失进行赔偿。 |
| 5 | 在工程竣工验收时，无法将整套监理资料移交给委托人的 | 按合同价的10%支付违约金 |

注：①总监理工程师和其它监理人员未按合同规定履行职责，或抽查未在岗，或未参加工地例会，均视同未到位、缺勤。

②监理人应向委托人支付的违约金或赔偿损失，委托人有权在任何应向监理人支付的款项中直接予以抵扣，监理人对此不得有异议。

③拟派本工程的总监理工程师及其它监理人员不得擅自更换，特殊情况经委托人同意后方可更换。若擅自更换总监理工程师，发包人有权中止合同。

（13）监理人对本工程的施工全过程进行监理，不管该工程是否提前或延期，监理服务费只根据工程造价变化做出调整，而不根据工期的变化作出调整，工期提前或延长不再计取提前或延期监理服务费。

监理人不得以任何原因拒绝、暂停或终止监理工作（包含但不限于现场施工监理、提供监理资料、对竣工验收资料等进行盖章），否则，我司有权从合同价款中扣除违约金，罚则如下：①不论以何原因拒绝、暂停、终止现场监理工作（现场施工监理），除按以上条款计取缺勤等违约金外，还将处以每次5000元违约金；②监理人应于限期内对工程管理过程相关资料、内业资料及竣工验收资料进行审核并盖章，不得无故拖延或故意刁难（含但不限于资料中存在的问题不一次性告知），否则，委托人有权处以每次5000元的违约金。

（14）凡涉及工程造价、延长工期、变更项目应当事先得到委托人的批准。

（15）以上违约金在合同价款中不足以抵扣时，监理人应全额赔偿给委托人，否则，委托人有权向漳州市人民法院提起诉讼，要求监理人全额赔偿给委托人，且由此产生的一切费用（含但不限于诉讼费、违约金）均由监理人承担。

2、合同的签署

2.1 被选中人于选中通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订建设工程监理服务合同。

2.2 比选文件、中标人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

六、解释权：本比选文件的解释权属比选人。

第三部分  技术规范

1、施工图纸(设计文件)所指的技术规范、标准、规程、图集等。

2、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

3、其他技术规范

建设工程质量必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量条例》等法律、法规和强制性标准。

附件1

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （监理单位）的法定代表人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品有限公司 （比选人）的  办公楼外墙改造工程监理   的比选活动。委托代理人在比选活动和建设工程监理服务合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托

委托代理人：        性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

法定代表人：      （签字或盖章）委托代理人：   （签字）

参选人：               （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人出席，则无需提供。

附件2

报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

- 1、我方已仔细研究了  福建片仔癀化妆品有限公司办公楼外墙改造工程监理   比选文件（ GCSBB-WJ-2019-0018 ）比选的全部内容，监理服务费率愿以     %承接本项目的施工监理工作（监理服务费最终以实际工程施工结算总价×监理服务费率为准）；

2、我方在此承诺，不管该工程是否提前或延期，监理服务费只根据工程造价做出调整，而不根据工期的提前或延期计取提前或延期监理服务费，承诺于工程施工过程中（不论工期提前或延期）均无条件做好该工程的监理服务工作。

3、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                        （全称、盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

电      话：

传      真：

年    月     日