福建片仔癀化妆品有限公司

办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程

施工

邀

请

招

标

文

件

编号：GCSBB-WJ-2020-0165

福建片仔癀化妆品有限公司

2020 年 12 月 16 日

目 录

第一章  邀请招标公告

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标文件的编制

三、投标文件的递交

四、投标的评定和中标人的选定

五、合同签订

六、解释权

第三部分  技术规范

第四部分  附件

附件1 法定代表人授权书

附件2 报价书

附件3 建设工程施工合同

附件4 施工安全责任协议书

附件5预算总价

第一章  邀请招标公告

1、邀请招标条件

招标人因厂区配套需要，拟实施  办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程 。招标人是漳州市国有企业，现依据《企业内部控制手册》，参照相关法律法规等规定，本着公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，决定对“办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程”的施工进行邀请招标，拟选定合适的施工单位承接该建设项目施工工作，现邀请合格的投标人进行密封报价，有意向参与报价竞争并符合本邀请招标文件要求的投标人，请认真阅读本邀请招标文件，并向招标人提交报价单及相关资料，招标人将根据投标人的报价材料以最低投标价中标的方法选定中标人。不管最终被选中否，报价过程所产生的费用均由投标人自行承担。

2、项目概况

2.1项目名称： 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程。             
    2.2项目地址：漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司厂区。                   
    2.3工程建设规模及内容：内墙面抹灰面油漆涂料面积1357.69㎡、天棚（含木作吊顶）抹灰面油漆涂料面积1785.33㎡，项目预算总价为 163206.22 元，具体详见招标人提供的办公楼施工图、经招标人审核确认的《预算总价》为准；

2.4项目邀请招标范围和内容：办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程，含铲除办公楼走廊、楼梯间的内墙面及天棚（含木作吊顶）旧涂料至抹灰层，重新刮腻子和涂料等。（详见施工图、招标人提供的邀请招标文件、预算书及编制说明、答疑、澄清、修改、补充通知等内容）；

2.4工期： 30 日历天。

2.5、工程质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3、投标人资格要求及审查办法

详见投标人须知前附表第3至4条。

4、邀请招标文件的发出及接收时间：

4.1邀请招标文件发出时间、地点：邀请招标文件将于2020 年 12 月 16 日由福建片仔癀化妆品有限公司发出。

4.2、接受投标文件时间：2020 年 12 月 18 日16时00分前。逾期送达的报价文件不予接受。投标文件报送地址：福建片仔癀化妆品有限公司企管部（电话：0596-2303100）。

5、评标办法：经评审最低投标价中标的方法选定中标人。

6、联系方式：

凡对邀请招标文件有疑问的请用电话及传真与招标人联系：福建片仔癀化妆品有限公司工程部（备注：传真之前请先行告知我司工程部，以确保我司工程部能及时接收查看传真内容）

联系人：杨先生    张先生  电  话：0596—2633320  传真：0596－2630270

地址：福建省漳州市琥珀路7号

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称： 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程 建设单位：福建片仔癀化妆品有限公司 邀请招标文件编号：GCSBB-WJ-2020-0165 |
| 2 | 报价方式 | 密封报价 |
| 3 | 投标人 参选资格 | （1）具有有效的营业执照； （2）要求投标人企业应具备建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的企业资质并且执有有效《施工企业安全生产许可证》； （3）本招标项目不接受联合体投标； （4）①参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格； ②参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任； ③未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务； （5）本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 （6）本招标项目禁止挂靠、转包及非法分包。 （7）未被比选人列为《外来施工单位资信考核黑名单》。 |
| 4 | 报价书及相关资料 | （1）、企业法人营业执照（复印件加盖公章）； （2）、施工单位企业资质等级、安全生产许可证（复印件加盖公章）； （3）、报价书【原件，按邀请招标文件格式填写】； （4）、承诺函（投标人未违反《投标人须知》第3（4）款相关资格的承诺）； （5）、授权委托书（按邀请招标文件提供的格式填写）； （6）、邀请招标文件内要求的其它材料 备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。 |
| 5 | 报价范围 | 采用优惠率形式进行报价，优惠率报价范围为≤10%，超出报价范围的报价无效。 |
| 6 | 合同形式 | 固定总价加风险包干合同方式。 |
| 7 | 工程款付款方式 | 工程竣工验收合格后支付至合同预算价款的65%，竣工结算经招标人委托的结算审核单位审核完成且双方确认后支付至结算总价的95％（招标人付款前，投标人应提供至全额的9%增值税专用发票），剩余5％作为质量保修金，留至质量保修期满，无质量缺陷后支付。（备注：每次付款前，投标人需提供相应金额的9%增值税专用发票给甲方）。 |
| 8 | 质保期 | 工程竣工验收合格之日起1年。 |
| 9 | 投标文件递交地点 | 福建片仔癀化妆品有限公司企管部 电话：0596-2303100 地址：福建省漳州市琥珀路7号 邮编： 363000 |
| 10 | 投标文件评定时间 | 报价截止期后7个工作日内 地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室 |
| 11 | 投标文件评定办法 | 评审小组根据4.1.3 评审原则（采用经评审最低投标价中标的方式选定中标单位）进行评审后形成评审意见，报请公司领导批准 |
| 12 | 报价截止期： | 2020 年 12 月 18 日16时00分前 |

二、 报价文件的编制

2.1、要求：

2.1.1  投标人应仔细阅读邀请招标文件的所有内容，按邀请招标文件的要求提供报价文件，并保证所提供全部资料的真实性，并确保其报价文件对邀请招标文件做出实质性响应，否则其报价将被拒绝。

2.1.2  报价单应采用A4纸质打印，并盖投标人的公章和法人章。报价单的修改处须由经授权签署人或加盖经报价文件签署人书面确认的校对章。

三、报价文件的递交

3.1、投标文件的密封与标志：

3.1.1投标人应将投标文件及其它资料全部密封在一个外层包封中。

3.1.2包封上应注明：

（1）投标人的名称和地址

（2）项目名称和报价文件编号

3.1.3包封口应加盖投标单位公章。

3.2、报价书递交截止期

3.2.1投标文件应在本须知前附表序号12中规定的时间前按规定的地址送达。

3.2.2报价截止期后不予收取报价文件。

3.2.3投标文件的修改及退回：投标人可在报价截止期前，以书面形式修改和撤回其投标文件。

3.2.4在报价截止期后不得修改投标文件。

四、投标文件的评定和中标人的选定

4.1、投标文件的评定

4.1.1福建片仔癀化妆品有限公司根据项目特点设立评审小组进行评审，评审小组由公司工程建设内部招投标评审小组组成。对未被选中的投标人，招标人应于评定后3个工作日内予以书面或电话通知。

4.1.2报价文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份投标文件是否符合本须知的各项要求及是否响应了邀请招标文件文件的要求，不符合要求的投标文件将被拒绝。凡由下列情况之一者，投标文件将被视为无效。

（1）未按邀请招标文件要求进行密封的。

（2）未盖法定代表人印章或投标单位公章的。

（3）投标文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖报价文件签署人印章的（此处所谓的实质性内容是指报价书）。

（4）经评审小组认定实质上不响应邀请招标文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

4.1.3 评审原则：

本次招标采用经评审最低投标价（即优惠率最大者）中标的方法选定中标单位。若出现2家及以上报价相同且最低（即优惠率最大者）时，将以抽签的方式确定报价相同且最低的投标人的排名顺序，先抽到的排名靠前，按排序确定为第一、第二、第三中标候选人。

五、 合同签订

5.1、合同授予标准

5.1.1有下列情况之一，另选投标人或另行报价邀请：

（1）未按选中通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的邀请招标文件中的有关条款。

（3）要求更改邀请招标文件中约定的合同有关条款。

5.1.2、中标通知

评定后福建片仔癀化妆品有限公司评审小组将以书面形式通知选中人确认其报价文件被接受。

5.2、合同的签署

5.2.1 被选中人于选中通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订建设工程施工合同。

5.2.2 邀请招标文件、中标人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

六、解释权：本邀请招标文件的解释权属招标人（建设单位）。

第三部分  技术规范

1、施工图

2、建设工程相关技术规范、标准、规程、图集等。

3、其他技术规范

建设工程质量必须执行现行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量条例》等法律、法规和强制性标准。

第四部分  附件

附件1 法定代表人授权书

附件2 报价书

附件3 建设工程施工合同

附件4 施工安全责任协议书

附件5预算总价

附件1

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （施工单位）的法定代表人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                （邀请招标人）的

（项目名称）的邀请招标活动。委托代理人在邀请招标活动和建设工程施工合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托！

委托代理人：        性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

法定代表人：      （签字或盖章）委托代理人：   （签字）

参选人：               （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人出席，则无需提供。

附件2

报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

1、我方已仔细研究了   办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程  邀请招标的全部内容，优惠率愿以   %承接 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程的施工工作。

计算公式：合同预算价款=预算价*（1-优惠率）。

2、我司在此承诺，我司已充分考虑工程施工的各种因素及建设单位的各种规章制度；若有幸中选，我司将保质保量按时完成该项目约定的工作内容，并服从建设单位的现场管理、遵守建设单位各项规章制度等，否则，建设单位有权取消中选单位资格并按原已确定的候补顺序选定新的中选单位。

3、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

电      话：

传      真：

年  月  日

附件3

建设工程施工合同

（ 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程）

合同编号：

发包人：福建片仔癀化妆品有限公司 （甲方）

承包人：                         （乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称： 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程。

2、工程地点：福建片仔癀化妆品有限公司厂区。

3、工程内容： 办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程，其中内墙面抹灰面油漆涂料面积1357.69㎡、天棚（含木作吊顶）抹灰面油漆涂料面积1785.33㎡；含铲除办公楼走廊、楼梯间的内墙面及天棚（含木作吊顶）旧涂料至抹灰层，重新刮腻子和涂料等（详见施工图、招标人提供的邀请招标文件、预算书及编制说明、答疑、澄清、修改、补充通知等内容）。

二、施工工期：

1、乙方应于甲方通知进场之日起 30 个日历天内完成全部工作内容。

2、因不可抗力、雨天 甲方原因（如有访客到厂参观、或公司生产经营需要停工等原因）需要工程停工的，工期给予顺延，但不予任何经济补偿。

三、质量标准和技术要求：质量合格；按国家和省有关现行产品标准、施工及验收规范、质量评定标准执行。

四、合同预算价款、优惠率及结算方式：

1、优惠率为    %；

2、合同预算价款：本工程合同预算价款为￥      元（大写：人民币  元整）。

计算式：合同预算价款=工程预算造价（经甲方审核）*（1-优惠率）=  163206.22 元*（1-     %）=     元。

- 结算方式：工程完工后，经验收合格，乙方提交《工程结算书》，经甲方委托的结算审核单位审核通过并经双方盖章确认。结算时结算审核价应按合同约定优惠率下浮。

五、适用法律和法规：

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《福建省工程质量管理条例》，国家、省、市现行有关建筑工程的法律和规定。

2、适用标准、规范的名称：现行国家、省、市颁发的适用标准、规范。

六、双方权利和义务

1、甲方委派代表          ，负责现场管理、变更签证、隐蔽工程验收。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，工程验收、变更等手续和隐蔽工程签证。

3、乙方委派代表        ：①负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。②严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定，做好施工现场管理。③保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。④工程竣工未移交甲方之前负责对工程成品进行保护。

4、本项目施工用水、施工用电的水源、电源由甲方提供，接引工作及费用由乙方承担。甲方不向乙方收取水费、电费，乙方应做到安全文明用电，节约用水、用电等。

5、工程验收合格后，乙方应提交完整的竣工验收资料等。

七、安全施工：

乙方应严格遵守安全技术规范、文明施工，采取有效措施，切实保障施工安全，加大现场安全管理的力度，对安全责任事故承担全部责任。

八、双方约定合同价款的其他调整因素：

1、本合同采用固定总价加风险包干方式。有设计或甲方变更项目，与经甲方审核确认的《预算总价》清单相同项目的按《预算总价》清单套价，无清单套价的按施工同期信息价套价，无定额可套的单价，由双方协商按市场行情定价。

以上单价均应按合同约定优惠率下浮。

2、因设计变更、甲方要求变更、乙方的合理建议（经甲方审核确认同意）增减的工程量，以甲方代表确认的签证工程量为准，单价调整按上面条款执行。

九、竣工验收

工程完工后，乙方书面报告甲方，提交验收资料，三个工作日内经甲方现场代表核验，核验合格后由甲方组织人员进行正式工程验收，并由甲乙双方在《竣工验收报告》签字盖章验收，竣工验收合格当日即为交付使用日。验收不合格，乙方应整改至合格，费用自负。

- 十、竣工结算

工程竣工验收合格后，乙方根据双方签订的施工合同、邀请招标文件、甲方审核确认的《预算总价》编制工程结算书，送甲方审核，经甲方委托的结算审核单位审核通过并经双方盖章确认。工程结算须根据现行的工程量清单计价规范、定额计价规范及建设工程相关规范等执行。结算时结算审核价应按合同约定优惠率下浮。

十一、工程款支付

工程竣工验收合格后支付至合同预算价款的65%，竣工结算经甲方委托的结算审核单位审核完成且双方确认后支付至合同结算总价的95％（甲方付款前，乙方应提供至全额的税率9%增值税专用发票），剩余5％作为质量保修金，留至质量保修期满，无质量缺陷后支付。（备注：每次付款前，乙方需提供相应金额的税率9%增值税专用发票给甲方）。

十二、违约责任与争议

- 因乙方原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，乙方应向甲方偿付逾期违约金，每延误一天乙方应向甲方支付违约金为人民币伍佰元，违约金由甲方从工程结算款中直接扣抵。乙方造成其他损失的，还要赔偿甲方的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同，逾期竣工违约金的限额：全额赔偿甲方的损失。

- 工程不得转包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方双倍返还已付工程款。

3、甲方应按审核后的工程款，按期支付。

4、双方约定：在履行合同过程中产生争议时，请有关建设主管部门调解或向发包人有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、质量保修期：工程竣工验收合格之日起一年。

十四、本项目邀请招标文件、经甲方审核通过的《预算总价》、《施工安全责任协议书》为合同附件，是本合同不可分割的一部分。

十六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方盖章、签字之日起生效。

| 发包人：福建片仔癀化妆品有限公司（签章） | 承包人： （签章） |
| --- | --- |
| 住所：漳州市芗城区琥珀路7号 | 住所： |
| 委托代理人： | 法人代表： 委托代理人： |
| 电话：0596-2633320 | 电话： |
| 开户银行：市工行龙江支行 | 开户银行： |
| 账号：1409 0201 0900 1044 306 | 账号： |
| 邮编：363000 | 邮编：363000 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件4

施工安全责任协议书

甲方：福建片仔癀化妆品有限公司

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：本协议为     办公楼走廊、天棚和楼梯涂料改造工程  工程项目合同（合同编号：           ）的附件。

第二条：甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条：乙方安全责任

（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

（七）乙方负责此项目工程作业的全部安全责任，如果在施工作业中发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

（八）乙方应严格遵守甲方《吸烟管理规定》、《关于在生产区域、仓库、实验区域内严禁吸烟的通知》等吸烟管理的相关规定，禁止乙方工作人员在甲方公司内（含化妆品公司及日化公司等）流动吸烟或在非吸烟点吸烟。乙方在乙方工作人员进入甲方厂区前，乙方应明确告知乙方工作人员服从以上规定，一旦发现乙方工作人员违反以上规定，每发现乙方工作人员一次流动吸烟或在非吸烟点吸烟，处罚金200元/次/人，从工程结算款中予以扣除。

（九）乙方的任何人员应做到自觉自律，杜绝盗窃，未经允许，不得进入非施工作业区、办公、生产等区域，一经发现，甲方有权处以罚金200元/次，一旦发生财物丢失或损坏，均由乙方负全责，所造成的损失由乙方负责按价赔偿，甲方有权从工程款中扣除（不足部分由乙方补足，否则我司有权通过法律途径追偿），情节严重或较为恶劣的事件，甲方将移交公安机关处理。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：本协议双方签字后生效，一式四份，甲、乙方各执二份。

甲方：福建片仔癀化妆品有限公司     乙方：

项目负责人：                       项目负责人：

年  月  日                          年  月  日